1. Introducción

1.1 Propósito del documento

En el presente documento se detallan los lineamientos técnicos que, enmarcados en buenas prácticas de desarrollo, permiten al equipo obtener una Definición Técnica del Proyecto a realizar mediante un entendimiento de los diferentes enfoques: producto, tecnología, metodología, costo, normas, participantes, documentación, ámbito legal, usuarios, etc.;   que definen en un producto software el que se hará y cómo se hará, minimizando riesgos para el Proyecto, afianzando al equipo con objetivos y el seguimiento de un mismo plan, y elevando la calidad del producto software.

1.2 Alcance general del proyecto

El proyecto comprende el desarrollo de una aplicación web bajo arquitectura MVC para la Floristería J&A, que integrará módulos funcionales para la gestión de productos, clientes y pedidos en una plataforma centralizada. El sistema permitirá a los clientes registrarse y gestionar su perfil con información personal y dirección de entrega, mientras que los administradores podrán administrar el inventario de flores y arreglos con control de stock en tiempo real. Se incluirán funcionalidades para la creación y seguimiento de pedidos, así como la automatización de los procesos comerciales clave del negocio. La solución abarcará desde el registro de usuarios hasta la gestión completa del catálogo de productos, garantizando una experiencia eficiente tanto para el equipo administrativo como para los clientes finales de la floristería.

2. Información del Proyecto

2.1 Datos del proyecto

- Nombre del proyecto: Floristería J&A

- Fecha inicio: marzo 2026

- Fecha Cierre: julio 2026

- Metodología: SCRUM

- Tecnologías principales: PHP (MVC), MySql, Boostrap 5, HTML/CSS/JS

- Patrocinador del negocio: Floristería (cliente final)

- Versión SW: 1.0

2.2 Logo del proyecto

2.3 Justificación

La Floristería J&A, al incorporar como parte de su ecosistema de trabajo, una aplicación web para la gestión de productos, clientes y pedidos; se estaría encaminando a un nivel superior en términos de gobernanza de datos, procesos administrativos, gestión comercial, y posicionamiento en el mercado. Un análisis meticuloso de los casos de uso y requerimientos permitirá definir y adoptar una arquitectura apropiada y una pila tecnológica correspondiente. Una interfaz dinámica, apegada a principios de diseño y UX, proveerá a los usuarios una percepción aproximada del negocio y una experiencia de compra de calidad, fidelizando a nuestros clientes mediante resultados, eficiencia y dinámica de servicio.

2.4 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web con arquitectura MVC que centralice y automatice los procesos de gestión de productos, clientes y pedidos en la Floristería J&A, permitiendo la optimización de su operación y la mejora de la eficiencia en las transacciones comerciales.

Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar la estructura del sistema web utilizando arquitectura MVC, asegurando la correcta separación entre modelos, vistas y controladores para facilitar el mantenimiento y escalabilidad de la aplicación.

- Desarrollar módulos funcionales para la gestión de productos, clientes y pedidos, permitiendo el registro, actualización, consulta y eliminación de información de manera eficiente y segura.

- Optimizar los procesos operativos de la Floristería J&A mediante la automatización de transacciones comerciales, reduciendo tiempos de gestión y minimizando errores en el manejo de la información.

3. Organización del Proyecto

- 3.1 Equipo de trabajo

| Interesado/ Grupo | Rol en el proyecto | Interes |
| --- | --- | --- |
| Bryan Caguana | Líder de proyecto / Scrum Master | Coordinar al equipo, garantizar cumplimiento de plazos y calidad del entregable |
| Walter Reyes | Diseñador / Arquitecto de SW | Definir la arquitectura MVC, diseño de interfaz y mockups |
| Daryend Castillo | Desarrollador Backend y Frontend | Implementar los módulos del sistema, modelos, controladores y vistas |
| Samuel Yambay | Documentador | Elaborar y mantener la documentación técnica y de usuario del proyecto |
| Franklin Acero | Analista de Requisitos y Calidad (QA Analyst) | Definir y validar los requisitos del sistema, realizar pruebas funcionales y verificar que las funcionalidades cumplan con los objetivos del proyecto |
| Alex Lema | Administrador de Base de Datos / DevOps | Gestionar y optimizar la base de datos MySQL, configurar el servidor de desarrollo/producción, realizar backups y garantizar el rendimiento del sistema |
| Omar Figueroa | Especialista en Integraciones y Soporte QA | Integrar librerías externas (FPDF), apoyar en pruebas funcionales junto a Franklin, y validar la usabilidad del sistema |
| Docente | Supervisor académico / Product Owner | Validar que el sistema cumpla con los requisitos académicos y funcionales |
| Propietario de la floristería | Cliente / Usuario final | Contar con un sistema que gestione inventario, pedidos y reportes eficientes |
| Empleados de la floristería | Usuario final (Admin) | Gestionar productos, pedidos y generar reportes de forma rápida. |

- 3.2 Roles y responsabilidades

| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Bryan Caguana | Líder de proyecto | Coordinar el equipo y gestionar la metodología SCRUM |
| Walter Reyes | Diseñador / Arquitecto | Definir la arquitectura MVC y diseñar la interfaz del sistema |
| Daryend Castillo | Programador | Desarrollar los módulos del sistema utilizando PHP, MySQL y Bootstrap |
| Samuel Yambay | Documentador | Elaborar la documentación técnica y manuales del sistema |
| Franklin Acero | Analista de Requisitos y Calidad | Definir requisitos funcionales, apoyar en historias de usuario, realizar pruebas funcionales y reportar errores. |
| Alex Lema | Administrador de Base de Datos y Despliegue | Gestionar la optimización de MySQL, configurar el entorno del servidor y realizar copias de seguridad del sistema |
| Omar Figueroa | Especialista en Integraciones y Soporte QA | Integrar librerías externas (FPDF), apoyar en pruebas funcionales y validar requisitos no funcionales |

3.3 Matriz RACI

Leyenda Matriz RACI

| Rol | Significado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R | Responsable | Quien ejecuta la tarea o realiza el trabajo |
| A | Aprobador | Quien rinde cuentas por el resultado final (solo uno por tarea) |
| C | Consultado | Quien debe ser consultado antes de tomar una decisión |
| I | Informado | Quien debe ser informado después de ejecutada la tarea |
| - | No participa | Sin participación en la actividad |

4. Selección del Proyecto

4.1 Objetivo

Analizar y comparar tres propuestas de proyectos reales de desarrollo web, utilizando el triángulo de Hierro que nos permite verificar cuál de los factores afecta a cada uno de los proyectos para encontrar el proyecto más viable en relación con el tiempo, costo y alcance.

4.2 Alternativas consideradas

4.2.1 Proyecto 1: Aplicación Web/Movil para Catálogo de Tarjetería y gestión en línea de pedidos.

4.2.2 Proyecto 2 : Aplicación Web Floristería para gestión Administrativa y de pedidos

4.2.3 Proyecto 3 : Sistema de Evaluacion360 para el personal de una empresa de carrocerías

4.3 Criterios de selección

Triangulo de Hierro

| Factor | Proyecto (Tarjetería) | Proyecto 2 (Floristería) | Proyecto 3 (Sistema de Evaluacion360) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | R | S | R |
| Costo | S | S | R |
| Alcance | C | S | R |

Leyenda

Restricción prioritaria (R)

Se puede optimizar (S)

Se puede comprometer (C)

4.4 Decisión final

Tras analizar los posibles escenarios para los tres proyectos propuestos se determinó que:

El proyecto “Aplicación Web Floristería J&A” permite su optimización en el uso de: Tiempo, Costo, Alcance.

El Proyecto “Catálogo Gestor de Tarjetería” presenta restricción de tiempo debido a su alcance Mayor lo cual avizora el riesgo de verse comprometido.

El Sistema de Evaluacion360, por su tamaño se determina con restricciones de tiempo, costo y alcance.

Por lo tanto, hemos optado por realizar/desarrollar la documentación de gestión del Proyecto “Aplicación Web Floristería J&A” el cual ofrece las siguientes características para su desarrollo:

Tiempo: No tiene un tiempo de entrega fijo, la florería puede seguir operando sin el sistema mientras se termina el desarrollo completo del sistema

Costo: Al ser un negocio mediano los recursos son limitados y el presupuesto no puede excederse ya que podría afectar a la estabilidad económica del proyecto

Alcance: Se podría incorporar funcionalidades adicionales como una pasarela de pagos para efectuar las compras de manera rápida, también se debería incorporar un sistema de notificaciones al cliente cada que la compra sea exitosa por último si en algún momento se considera necesario se podría diseñar una app móvil para llegar a más usuarios

5. Viabilidad y Factibilidad del Proyecto

5.1 Objetivo

Determinar la viabilidad del proyecto desde diferentes enfoques para asegurar su ejecución exitosa.